JS-315型减速器项目维修技术规范书

- 一、项目概况：

1、维修设备名称：JS-315型减速器

2、数量：2台

3、主机型号名称:

4、工期：维修工期为30个自然天；自合同签订之日至竣工之日。

- 二、投标要求

1）投标人应在中华人民共和国注册，具有独立法人资格；

2）具有国家煤炭协会或相关部门颁发的维修资质证书，或具有制造、维修同等或以上级别减速器、链轮轴组的修理资质；

3）投标人提供近三年内所投标设备维修的业绩五项以上(含五项)（以合同为准）；

三、维修费的构成

*（一）投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的工作内容的价格体现。

*（二）投标报价说明：投标人按所投标设备的维修手册规定项目内容根据市场定价规则自主预报价。

*（三）报价包括：配件费、工时费、运输费及其它等全部费用等（17%增值税）。投标方按所投标设备的大修明细进行投标报价。

*（四）投标报价

1）减速器维修按减速器维每台进行报价：元/台进行报价。

注：中标方式 ：单项报价合计价格最低者中标。

四、减速器维修的内容及考核标准

（一）、项目概况：

1）、SZZ-830/315 型转载机减速器修复

Δ 2、工期：自然日15天/单批次（包含节假日，自合同签订之日至竣工之日）。

△3、损坏情况：

1）减速器轴磨损、轴承杯磨损、内部齿轮、密封件、轴承等（参加投标的厂家，可以到现场踏勘）。

（二）、大修项目

1、减速器轴、孔、轴承杯及内部齿轮的修复。

2、维修内容：

2.1对减速器内部受伤、磨损的齿轮、轴进行修复，并达到原厂性能标准

2.2更换所有密封件，并达到出厂标准。

2.3对冷却器进行维修，并进行耐压试验。

2.4对损坏严重的齿轮、轴无法修复或修复后达到原厂性能标准的，进行更换。

2.5整台减速器进行防锈处理，并按规定进行喷漆。

*3、维修质量及要求

3.1） 乙方所修理的项目其技术性能不低于原设备的技术性能。

*4、技术文件

4.1）乙方在交货时，必须提供以下技术文件

- 故障检查情况

- 检修工作的工作说明

- 更换、修复部件的目录

- 修理合格证

- 有关修理用材料的规格、性能、产地证明

- 质量检验证明

- 所有检查和试验结果 ，耐压试验报告、整机试运报告。

- 必要的相关安全证明

- （三）、技术要求

1）如果招标方发现投标方存在严重的维修质量问题或投标方在检修过程中不遵守招标方的各项作业规章制度，招标方有权解除协议及承包业务合同，由此而带来的损失由投标方自行负责。

2)大修更换的配件必须是原生产厂家或原生产厂家认可的。所采购的材料配件经招标方验收合格后方可使用，不得使用假冒伪劣材料或配件，否则投标方承担由此造成的一切责任和后果。投标方对所购进配件和材料如实进行登记，记录购买日期、供应商名称、产品名称及规格型号，并留存产品合格证等相关证明以备招标方有关人员查验。

3）大修后，设备各项技术指标及性能必须恢复到原设计要求。

4)各种试验、检测必须按要求进行，并出具试验、检测报告。

5）减速器（减速器的轴、孔、轴承杯修复后）修后必须保证技术性能。

7）技术资料、图纸提供办法：中标方应向使用单位提供4份修理合格证。

8）中标方对修理物的负责条件及期限：修理物修理完后,自使用日期开始质保期为一年，在质保期内出现质量问题，中标方要负责无偿修理。

五、相关事项

△1、除招标方所列设备的大修明细外，投标方在投标报价中还应考虑其它不可预见性费用。

△2、废旧件返回给招标方。

*3、中标后，合同的签订执行招标方的合同版本。

*4、大修所需的各种专用工具由中标方自行负责；招标方负责提供吊装设备。

*5、质量保证：质保期一年，招标方投入使用前通知中标方并开具起保单，质保期内滚筒包胶质量问题而非人为因素，中标方服务人员须在3小时内到达现场进行维修，一般故障须在24小时内解决，特殊故障除外。 质保期内我方过失除外，发生的一切费用由中标方负责。

6、配件及原材料提供：投标方负责所用全部配件和原材料，并负责因提供配件、原材料而发生问题的一切责任。

*7、提供检修合格证，各种试验单和各项试验报告等4份/台。

*8、修理后的减速器、链轮轴组满足检修与验收质量标准的规定。

*9、中标后，不得转包。

*10、中标后，招标方如发现中标单位无能力承担该项目，有权终止合同。

*11、中标后，招标方如发现项目经理不能胜任，有权提出撤换。

*12、如果招标方发现中标方在检修过程中存在严重的维修质量问题或不遵守招标方的各项作业规章制度，招标方有权解除承包业务合同，由此而带来的损失由中标方自行负责。

*13、减速器维修任务在中标方检修基地进行，相关的一切手续及费用由其自行负责。

*14、付款方式：竣工验收合格后付90%，预留10%质保金待质保期过后验收合格给与支付。

15、工期：维修工期为30个自然天；自合同签订之日起。